# 1. Soll-Ist-Vergleich

Detaillierte Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlichen Aufwänden:

| Arbeitspaket | Beschreibung | Soll (Std) | Ist (Std) | Diff | Begründung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | Analyse und Definition | 8 | 8 | ±0 | Planmäßig abgeschlossen |
| AP-02 | Planung und Entwurf | 12 | 12 | ±0 | Planmäßig abgeschlossen |
| AP-03a | Firmware-Entwicklung ESP32 | 8 | 10 | +2 | Debugging MQTT-Reconnect |
| AP-03b | Backend Python/FastAPI | 14 | 14 | ±0 | Planmäßig abgeschlossen |
| AP-03c | Frontend JavaScript/SPA | 12 | 12 | ±0 | Planmäßig abgeschlossen |
| AP-04 | Qualitätssicherung und Tests | 8 | 10 | +2 | 24h-Stresstest + Deadlock-Fix |
| AP-05 | Abschluss und Dokumentation | 15 | 11 | -4 | Effizientere Arbeitsweise |
|  | GESAMT | 80 | 80 | ±0 |  |

# 2. Gantt-Diagramm

Zeitliche Planung über 9 Kalenderwochen (März - April 2026):

| Phase | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Analyse und Definition | ████ |  |  |  |  |  |  |
| II. Planung und Entwurf |  | ████████ |  |  |  |  |  |
| IIIa. Firmware ESP32 |  |  | ████████ |  |  |  |  |
| IIIb. Backend Python |  |  | ████████ | ████ |  |  |  |
| IIIc. Frontend SPA |  |  |  | ████████ |  |  |  |
| IV. Qualitätssicherung |  |  |  |  | ████████ |  |  |
| V. Abschluss/Dokumentation |  |  |  |  |  | ████████████ |  |

# 3. UML-Klassendiagramm (Sensor-Architektur)

Objektorientierte Struktur der ESP32-Firmware mit Polymorphie:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      <<global>> SensorManager                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ - instance: SensorManager (static, Singleton)                       │
│ - sensoren: Vector<Sensor*>                                        │
│ - mqttClient: PubSubClient                                         │
│ - wifiClient: WiFiClient                                           │
│ - lastHeartbeat: unsigned long                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ + getInstance(): SensorManager&           {static}                │
│ + init(): bool                                                     │
│ + loop(): void                                                     │
│ + sensorHinzufuegen(sensor: Sensor*): void                         │
│ + sendeHeartbeat(): void                                           │
│ + verbindeWiFi(): bool                                             │
│ + verbindeMQTT(): bool                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                △
                                │ verwendet
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    <<abstract>> Sensor                                │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ # sensorTyp: String                                                 │
│ # pin: int                                                          │
│ # name: String                                                      │
│ # lastValue: float                                                  │
│ # lastReadTime: unsigned long                                        │
│ # READ_INTERVAL: const unsigned long = 30000                        │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ + Sensor(type: String, p: int, n: String)                          │
│ + virtual readValue(): float = 0                                     │
│ + virtual isReady(): bool                                            │
│ + getTyp(): String                                                  │
│ + getPin(): int                                                     │
│ + getName(): String                                                 │
│ + getLastValue(): float                                             │
│ # updateValue(value: float): void                                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         △              △              △              △
         │              │              │              │
    ┌────┴────┐    ┌───┴────┐    ┌────┴────┐    ┌───┴─────┐
    │DS18B20  │    │ SHT31  │    │  MQ-2  │    │   PIR   │
    │Sensor   │    │Sensor  │    │ Sensor │    │ Sensor  │
    ├─────────┤    ├────────┤    ├────────┤    ├─────────┤
    │-oneWire │    │-wire   │    │-adcPin │    │-ledPin  │
    │-sensors │    │-sht31  │    │-roPin  │    │-lastMotion│
    ├─────────┤    ├────────┤    ├────────┤    ├─────────┤
    │+begin() │    │+begin() │    │+begin() │    │+begin() │
    │+readVal │    │+readVal │    │+readVal │    │+readVal │
    │+isReady │    │+isReady │    │+isReady │    │+isReady │
    └─────────┘    └────────┘    └────────┘    └─────────┘

# 4. ER-Diagramm (Entity-Relationship)

Datenbankmodell nach dritter Normalform (3NF):

┌──────────────┐         ┌──────────────────┐         ┌──────────────┐
│    users     │         │     alarms       │         │   sensors    │
├──────────────┤         ├──────────────────┤         ├──────────────┤
│ PK id        │         │ PK id            │    1:n  │ PK id        │
│    username  │         │ FK sensor_id ●────┼────────▶│    name      │
│    email     │         │ FK user_id  ●────┼────────▶│    typ       │
│    password  │         │    typ           │         │    einheit   │
│    is_admin  │         │    nachricht      │         │    aktiv     │
│    created   │         │    wert           │         │    min/max   │
└──────────────┘         │    zeitstempel    │         └──────────────┘
     1:n                 │    quittiert      │                 │
     │                   │    quittiert_von │                 │
     └───────────────────┤    quittiert_zeit │                 │
                         └──────────────────┘                 │
                                                           1:n
                                  ┌──────────────────┐      │
                                  │   measurements   │◀─────┘
                                  ├──────────────────┤
                                  │ PK id            │
                                  │ FK sensor_id ●───┼──┐
                                  │    wert          │◀─┘
                                  │    zeitstempel   │
                                  └──────────────────┘

Beziehungen:

• users 1:n alarms (Ein Benutzer kann mehrere Alarme auslösen)

• sensors 1:n alarms (Ein Sensor kann mehrere Alarme auslösen)

• sensors 1:n measurements (Ein Sensor erfasst mehrere Messwerte)

# 5. Sequenzdiagramm (Alarm-Auslösung)

Kommunikationsablauf bei Grenzwertüberschreitung:

ESP32        Mosquitto       Backend          MariaDB         Dashboard
   │              │              │               │                │
   │──Messung───▶│              │               │                │
   │              │              │               │                │
   │◀─Sensor lesen─▶│              │               │                │
   │              │              │               │                │
   │──MQTT Publish──▶│              │               │                │
   │              │              │               │                │
   │              │──Daten──────▶│               │                │
   │              │              │               │                │
   │              │              │──INSERT──────▶│               │
   │              │              │◀─OK──────────│               │
   │              │              │               │                │
   │              │              │──Schwellwert prüfen──▶│       │
   │              │              │◀─ALARM!──────│                │
   │              │              │               │                │
   │              │              │──INSERT Alarm──────────────────▶│
   │              │              │               │                │
   │              │◀──Alert────│               │                │
   │◀─ACK─────────│              │               │                │
   │              │              │──E-Mail senden──▶│               │
   │              │              │               │                │
   │              │              │◀─GET /alarms─────────────│
   │              │              │──JSON Response────────────────▶│
   │              │              │               │                │
   │              │              │◀─WebSocket──────────────────│
   │◀─LED/RGB────│              │               │◀─Update────────│

# 6. Systemarchitektur

Drei-Schichten-Architektur des Serverraum-Überwachungssystems:

┌═══════════════════════════════════════════════════════════════════════┐
│                         SERVERRAUM                                     │
├═══════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│   ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │                    ESP32-S3 DevKitC-1                      │   │
│   │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │   │
│   │  │ SensorManager | MQTTClient | AlertManager | WiFiManager│ │   │
│   │  └──────────────────────────────────────────────────────┘ │   │
│   │         │                │                │                  │   │
│   │   ┌─────┴─────┐   ┌──────┴──────┐   ┌─────┴─────┐        │   │
│   │   │  Sensors  │   │    WiFi     │   │  Actors   │        │   │
│   │   └───────────┘   └─────────────┘   └───────────┘        │   │
│   └───────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│        │              │              │              │                  │
│   ┌────┴────┐   ┌────┴────┐  ┌─────┴─────┐  ┌────┴────┐      │
│   │DS18B20  │   │  SHT31   │  │   MQ-2    │  │   PIR   │      │
│   │(Temp)  │   │(Temp+Feu)│  │  (Rauch)  │  │(Bewegung)│      │
│   └─────────┘   └──────────┘  └───────────┘  └─────────┘      │
│   ┌────┴────┐   ┌──────────┐                                     │
│   │RGB-LED │   │  Buzzer  │                                     │
│   └─────────┘   └──────────┘                                     │
└═══════════════════════════════════════════════════════════════════════┘
                              │
                              │ WLAN (802.11 b/g/n)
                              │
┌═══════════════════════════════════════════════════════════════════════┐
│                        RASPBERRY PI 4B                                 │
├═══════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│   ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐   │
│   │ Mosquitto  │  │  FastAPI   │  │  MariaDB   │  │ Alarm-     │   │
│   │  Broker   │  │  Backend   │  │  10.11    │  │  Engine    │   │
│   │ Port 1883 │  │ REST :8000 │  │            │  │ SMTP-Mail  │   │
│   └─────┬──────┘  └─────┬──────┘  └─────┬──────┘  └─────┬──────┘   │
│         │                │                │                │          │
│         │         ┌──────┴──────┐         │                │          │
│         │         │  Alarm-     │         │                │          │
│         │         │  Engine     │         │                │          │
│         │         └────────────┘         │                │          │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ REST (Port 8000)
                              │
┌═══════════════════════════════════════════════════════════════════════┐
│                         BROWSER / DASHBOARD                           │
├═══════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│   ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │              JavaScript SPA (Vanilla JS)                   │   │
│   │   Übersicht  |  Detailansicht  |  Alarm-Management          │   │
│   │   Tailwind CSS   |   Chart.js    |   Fetch Polling         │   │
│   └───────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘